|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 31.12.2015 г. № 461 –п |
| г. Пучеж |

**Об утверждении муниципальной программы**

**Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения**

**Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»**

**(в редакции постановления администрации Пучежского муниципального района**

**от 27.06.2019г. № 334-п, постановление администрации Пучежского муниципального района от 04.03.2020г. № 79-п, постановления администрации Пучежского муниципального района № 198-п от 27.05.2020г., постановления администрации Пучежского муниципального района № 233-п от 11.06.2020г., постановления администрации Пучежского муниципального района № -13п от 20.01.2021г, постановления администрации Пучежского муниципального района № -153-п от 08.04.2021г, постановления администрации Пучежского муниципального района № -72-п от 15.02.2022г, постановления № 99/1 от 04.03.2022,постановление № 155-п 25.03.2022, постановления № 461-п 11.08.2022, постановление № 518-п от 06.09.2022, постановление № 709-п от 29.12.2022)**

В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), частью 10 статьи 36 Устава Пучежского муниципального района, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п, и в целях повышения результативности бюджетных расходов бюджета Пучежского городского поселения

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу Пучежского городского поселе­ния Пучежского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района**»** (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента [опубликования](garantF1://28389101.0) и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

3.[Опубликовать](garantF1://28389101.0) настоящее постановление на официальном сайте Пучежского городского поселения.

Глава Пучежского муниципального района Н.Ф.Ершов

Приложение

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 29.03.2019 № 147-п

Приложение

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 31.12.2015 № 461-п

# **Муниципальная программа**

# **«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»**

### **1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района» |
| Социально-экономическая проблема и основание для разработки | По состоянию на 01.12.2020 года сеть автомобильных дорог Пучежского городского поселения составляет 56,1 км. Из них 23,7 км с усовершенствованным покрытием, остальные в каменном и грунтовом. В настоящее время автомобильные дороги городского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям.  Главные дороги по ул. Кирова, Ленина, Юрьевецкая, Советская, 30 лет Победы, П.Зарубина, Шевченко, Революционная и др. требуют ежегодного проведения ремонтных работ. Автомобильные грунтовые дороги, и дороги, вымощенные из камня требуют устройства их в асфальтобетонном исполнении.   Основанием для разработки программы является [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного Кодекса Российской Федерации**,** [Федеральный закон](garantF1://86367.0) РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Администрация Пучежского муниципального района |
| Исполнители программы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района Ивановской области, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» |
| Цель программы | Содержание и ремонт дорожной сети Пучежского городского поселения, ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния. |
| Задача программы | Основной задачей является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения. |
| Срок реализации программы | 2016 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | «Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения»  «Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения»  «Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского поселения» |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2016 год – 11339,4 тыс. руб.в т.ч. средства областного бюджета 3100 тыс.руб.  2017 год – 22261,51364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 тыс.руб.  2018 год – 13822,76922 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. руб.  2019 год – 17314,21006 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 тыс. руб.  2020 год – 38457,89759 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 25700,03114 тыс.руб.  2021 год – 33023,81113 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 16856,7196 тыс. руб.  2022 год – 38120,12341 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 22364,65582 тыс. руб.  2023 год – 50132,9293 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 35932,9293  2024 год – 14790,00 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит:  Производить содержание и ремонт дорожной сети Пучежского городского поселения, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорожной сети. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Пучежского муниципального района и Совет Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает на на Финансовый отдел администрации района, Управление городского хозяйства и ЖКХ района, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» осуществление текущего контроля выполнения программных мероприятий исполнителями. Управление городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации отчет о реализации муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный с финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п. |

**2 Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Пучежского городского поселения ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

В настоящее время автомобильные дороги городского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям.

Главные дороги по ул. Кирова, Ленина, Юрьевецкая, Советская, 30 лет Победы, П.Зарубина, Шевченко, Революционная, Крылова и др. требуют ежегодного проведения ремонтных работ дорожного полотна.

Автомобильные дороги в каменном и грунтовом исполнении требуют устройства их в асфальтобетонном исполнении.

Дороги по ул. Белинского, Гоголя, ул. 50 лет ВЛКСМ, Пороховская, Северная, пер. 2-4-й Первомайский и др. в районах частного сектора в настоящее время находятся в грунтовом исполнении и крайне разбитом состоянии, требуют срочного их ремонта в щебеночном и асфальтовом исполнении. Развитие дорожной сети Пучежского городского поселения, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности города.

**3. Цели и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной**

**программы**

Основной целью настоящей и ремонт автомобильных дорог местного значения. Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения.

Реализация настоящей программы позволит в 2018-2021 годах обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в пределах территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, приведет к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

### **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Пучежского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Объем ресурсного обеспечения программы тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1. «Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения»  в т.ч. средства областного бюджета | 9042,507  3100,0 | 21633,88364  8552,743 | 13248,84122  3000,0 | 16555,68706  5711,16716 | 37721,01759  25700,03114 | 31217,44746  16856,7196 | 335963,97779  22364,65582 | 49132,,9293  35932,9293 | 13790,0 |
| 2.«Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения» | 1885,993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,94367 | 1107,51562 | 0,00 | 0,00 |
| 3.«Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского поселения» | 410,9 | 627,63 | 573,928 | 758,523 | 736,88 | 771,420 | 1048,630 | 1000,00 | 1000,00 |
| ИТОГО: | 11339,4 | 22261,51364 | 13822,76922 | 17314,21006 | 38457,89759 | 33023,81113 | 38120,12341 | 50132,9293 | 14790,00 |

Приложение №1 к муниципальной программе Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

**Подпрограмма**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения муниципального района» |
| Социально-экономическая проблема и основание для разработки | В настоящее время автомобильные дороги городского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям. Требуется ежегодный ямочный ремонт дорог на главных магистралях города - автомобильные дороги по ул. Кирова, Ленина, Юрьевецкая. Содержание дорог в зимних условиях: очистка от снега, россыпь противогололедных материалов. Автомобильные грунтовые дороги, и дороги, вымощенные из камня требуют устройства их в асфальтобетонном исполнении.  Основанием для разработки программы является [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного Кодекса Российской Федерации, [Федеральный закон](garantF1://86367.0) РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", [Постановление](garantF1://28283766.0) администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015 № 410-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующий вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющий правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального района |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Пучежского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района Ивановской области |
| Цель подпрограммы | Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения для повышения качества дорожного полотна, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение комфорта и удобства поездок. |
| Задача подпрограммы | Поддержание автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети  и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги,  путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих  нормативным требованиям автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети  за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. |
| Срок реализации подпрограммы | 2016 -2024 годы |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2016 год** – 9042,507 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3100,0 тыс. руб.  **2017 год** – 21633,88364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 тыс. руб.  **2018 год** – 13248,84122 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. руб.  **2019 год** – 16555,68706 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 тыс. руб.  **2020 год** – 37721,01759 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 25700,03114 тыс.руб.  **2021 год** – 31217,.44746 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 16856,7196 тыс.руб.  **2022 год –** 35963,97779 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета  22364,65582 тыс. руб.  **2023 год –** 49132,9293 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета  35932,9293 тыс. руб.  **2024 год –** 13790,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  -сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 46,7%.  - сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий.  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского городского поселения, введенных в эксплуатацию в текущем году после ремонта составит 1,9км. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Пучежского муниципального района и Совет Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает на Финансовый отдел администрации района, Управление городского хозяйства и ЖКХ района, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» осуществление текущего контроля выполнения программных мероприятий исполнителями. Управление городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации отчет о реализации муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный с финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п. |

#### Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами, влияет на развитие сети автомобильных дорог и на экономику Пучежского городского поселения.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т. д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития города.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Развитая дорожная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости.

#### Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий.

- повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | 2016г.  (факт) | 2017г.  (факт) | 2018г.  (факт) | 2019г.  (факт) | 2020г.  (факт.) | 2021г.  (факт.) | 2022  (факт.) | 2023  (прогн.) | 2024  (прогн.) |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского городского поселения | км | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 25,9 | 24,3 | 22,6 | 22 | 20,4 | 19,9 | 19,3 | 16,2 | 15,6 |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пучежского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 29,7 | 31,3 | 33,0 | 34,1 | 35,7 | 36,2 | 36,8 | 39,9 | 40,5 |
| 4. | Доля протяженности дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения. | % | 46,6 | 43,7 | 40,6 | 39,2 | 36,4 | 35,5 | 33,3 | 28,9 | 27,8 |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского городского поселения, введенных в эксплуатацию в текущем году после ремонта | км | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,6 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,6 |

#### 4.Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам тыс. руб. | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Зимнее содержание автодорог:  - очистка от снега дорог и тротуаров;  - россыпь ПГМ) | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог. | Средства муниципального дорожного фонда Пучежского городского поселения | 1933,6 | 1933,7 | 2100,0 | 2370,37 | 2450,75 | 3525,46508 | 3240,5 | 1572,81765 | 2745,0 |
| 2 | Летнее содержание автодорог:  -восстановление кюветов дорог;  -профилирование грунтовых дорог, дорог со щебеночным покрытием;  -восстановление кюветов дорог;  -грейдирование дорог;  - планировка и подсыпка дорог;  -скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка деревьев на обочинах дорог и в местах установки дорожных знаков;  -сбор и вывоз грунта и сметание с проезжей части дорог;  -полив проезжей части дорог и тротуаров. | 1933,6 | 1933,6 | 2224,36622 | 2370,37 | 2450,75 | 3525,46509 | 3240,5 | 1572,81765 | 2745,0 |
| 3 | Ямочный ремонт автодорог общего пользования местного значения на территории Пучежского городского поселения. | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог. |  | 770,0 | 1000,0 | 819,0 | 1199,99959 | 3554,82276 | 800,0 | 1497,5 | 1500,0 | 1500,0 |
| 4 | Ремонт автодороги Пучежского городского поселения по ул. Тельмана. | 773,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт автодорог Пучежского городского поселения по ул. Грибоедова, ул. Мичурина, ул. Маяковского, проезд 4-й безымянный, ул. Горького, ул. Заводская |  | 2143,77996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт автодорог Пучежского городского поселения по ул. 30 лет Победы, Крупской, Чехова, Суворова-Кутузова, пер 1-й Первомайский |  |  | 4881,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Софинансирование на ремонт автодороги  по ул. Советская Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог |  | 84,67655  1608,8535 | 23,79861  452,17280 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Ленина Пучежского городского поселения.  Средства дорожного фонда Ивановской области |  | 95,86711  1821,47414 | 33,53024  637,07409 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. 1-я Производственная Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  | 50,589  961,19031 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Софинансирование на ремонт автодороги по ул. Кирова Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог |  |  | 24,81859  471,55160 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Софинансирование на ремонт автодороги по 30 лет Победы Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  | 25,15856  478,01120 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Софинансирование на ремонт автодороги по Заводская Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области |  | 41,30717  784,83618 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Софинансирование на ремонт автодороги по Юрьевецкая Пучежского городского поселения  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  | 41,30717  784,83618 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Софинансирование на ремонт ул. Крылова г. Пучеж Пучежского муниципального района.  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  | 108,07456  2053,41664 |  |  |  |  |  |
| 15 | Софинансирование на ремонт ул. Ревоюционная г. Пучеж Пучежского муниципального района.  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  | 192,51319  3657,75052 |  |  |  |  |  |
| 16 | Софинансирование на ремонт ул. П.Зарубина г. Пучеж Пучежского муниципального района.  Средства дорожного фонда Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеже Ивановской области (противоаварийные мероприятия)) |  |  | 164,0 | 187,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Средства дорожного фонда Ивановской области: Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия) |  | 3100,0 | 3552,743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения:  ул. Юрьевецкая, Ленина, Заводская, Шевченко. | Подрядные организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту тротуаров |  |  | 1637,99206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения: Летний парк, устройство пешеходного перехода на мосту через р. Родинка |  |  | 3944,91062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт тротуаров на территории Пучежского городского поселения. | 200,0 |  |  | 1641,75 | 190,0 | 204,63497 | 770,30186 | 2000,0 | 2000,0 |
| 22 | Обследование моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области  (проектные работы) |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительный контроль по ремонту сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия) |  |  | 28,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выполнение работ по осуществлению строительного контроля |  |  |  |  | 66,580 |  | 815,46285 | 353,55598 | 626,22826 | 300,0 | 300,0 |
| 26 | Ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  | 2961,44256 | 2449,66709 | 5846,35444 | 3047,2047 | 4500,0 | 4500,0 |
| 27 | Софинансирование расходов по ремонту улично-дорожной сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Осуществление расходов на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в т.ч.  - средства дорожного фонда Ивановской области;  -средства бюджета Пучежского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 2190,67489  2081,14114  109,53375 | 2105,0459  1999,7936  105,25230 | 2233,48937  2121,8149  111,67447 | 2736842,11  2600,0  136842,11 |  |
| 28.1 | Содержание дорог Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, всего, вт.ч.  \*средства дорожного фонда Ивановской области;  -средства бюджета Пучежского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 2190,67489  2081,14114  109,53375 | 2105,0459  1999,7936  105,25230 | 2233,48937  2121,8149  111,67447 | 2736842,11  2600,0  136842,11 |  |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в Пучежском городском поселении Ивановской области |  |  |  |  |  |  | 23618,89 |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юрьевецкая в Пучежском городском поселении Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  | 14856,926 |  |  |  |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в Пучежском городском поселении Ивановской области  средства дорожного фонда Ивановской области;  -средства бюджета Пучежского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 21308,2536  20242,84092  1065,641268 |  |  |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в Пучежском городском поселении Ивановской области\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12397,733 |  |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Павла Зарубина в Пучежском городском поселении Ивановской области\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10839,994 |  |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в Пучежском городском поселении Ивановской области\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11849,567 |  |

<\*>- Средства на реализацию данного мероприятия подлежат уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области

Приложение №2 к муниципальной программе Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

**Подпрограмма «Ремонт и обустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения**

**Пучежского муниципального района»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Ремонт и обустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения муниципального района» |
| Социально-экономическая проблема и основание для разработки | В настоящее время на территории Пучежского городского поселения асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта и капитального ремонта. Дворовые территории и проезды к дворовым территориям являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.  Основанием для разработки программы является [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного Кодекса Российской Федерации, [Федеральный закон](garantF1://86367.0) РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Пучежского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района Ивановской области, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» |
| Цель подпрограммы | Целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в пределах границ Пучежского городского поселения для создания более комфортных условий проживания населения.  Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и проездов к ним до нормативных требований, организовать проведение ремонта и капитального ремонта дворовых территорий, а также ремонта проездов к дворовым территориям. |
| Задача подпрограммы | Задачей подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на увеличение площади отремонтированных придомовых территорий поселения,  - повышение качества асфальтового покрытия для проезда и подходов к жилым домам  - повышение комфорта и удобства граждан. |
| Срок реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | 2016 год – 1885,993 тыс. руб.  2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 0,00 тыс. руб.  2019 год – 0,00 тыс. руб.  2020 год - 0,00тыс.руб.  2021 год – 1034,94367 тыс. руб.  2022 год – 1107,51562 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  - увеличение площади отремонтированных придомовых территорий поселения  - повышение качества асфальтового покрытия для проезда и подходов к жилым домам  - повышение комфорта и удобства граждан |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Пучежского муниципального района и Совет Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает на Финансовый отдел администрации района и Управление городского хозяйства и ЖКХ района, Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» осуществление текущего контроля выполнения программных мероприятий исполнителями. Управление городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации отчет о реализации муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный с финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п. |

#### 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Ремонт и обустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям учитывает восстановление щебеночных одежд с выравниванием профиля и асфальтобетонных покрытий, устройство (замену) бордюров. Ремонт дворовых территорий осуществляется в соответствии со сметами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

#### 3. Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, повысить степень их благоустройства. Мероприятия по ремонту проездов к дворовым территориям повысят безопасность транспортного движения по этим территориям.

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории Пучежского городского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г.  (факт) | 2017г.  (факт) | 2018г.  (факт) | 2019г.  (факт.) | 2020г.  (факт) | 2021г.  (факт.) | 2022 г.  (факт) | 2023 г.  (прогн.) | 2024 г.  (прогн.) |
| Площадь придомовых территорий Пучежского городского поселения, введенных в эксплуатацию в текущем году после ремонта. | кв.м. | 1393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,6 | 478,19 | 0,00 | 0,00 |

#### 4. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс.руб. | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 год | | | | | |
| 1 | Ремонт и обустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения:  - ул. Тельмана, д.6 (ремонт придомовой территории -399м2)  - ул. Островского, д.1  (обустройство придомовой территории-994м2) | 1885,993 | Средства муниципального дорожного фонда, средства бюджета Пучежского городского поселения | Определяются согласно федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Увеличение площади отремонтированных придомовых территорий поселения |
| 2021 год | | | | | |
| 2 | Текущий ремонт придомовой территории д.6 по ул. Грибоедова Пучежского городского поселения | 1034,94367 | средства бюджета Пучежского городского поселения | Определяются согласно федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Увеличение площади отремонтированных придомовых территорий поселения |

Приложение №3 к муниципальной программе Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района» |
| Социально-экономическая проблема и основание для разработки | Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и на улично-дорожной сети Пучежского муниципального района совершается около 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибают около 3 и получают увечья около 20 человек.  Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации мероприятий, определенных Подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, среди которых основными являются:  - администрация Пучежского муниципального района;  - подрядная организации;  - центральная районная больница (областное учреждение);  - отдел образования Пучежской районной администрации;  - МО МВД РФ «Пучежский»  Основанием для разработки программы является [ст. 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного Кодекса Российской Федерации, [Федеральный закон](garantF1://86367.0) РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального района |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Пучежского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района Ивановской области, муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» |
| Цель подпрограммы | * Повышение эффективности управления БДД; * Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств; * Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; * Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и территориальной сети дорог; * Совершенствование контрольно-надзорной деятельности;   Повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. |
| Задача подпрограммы | * Снижение уровня риска ДТП (с учетом изменения автомотопарка, дорожной сети, населения района) в результате совершенствования государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствования государственной политики в работе с участками дорожного движения и повышения надежности работы водителей; * Снижение тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП и сокращение смертности в результате оказания своевременной помощи за счет уменьшения времени обнаружения ДТП, увеличения числа систем обнаружения ДТП и координации мер по спасению пострадавших, комплекции служб необходимым оборудованием для оперативного извлечения пострадавших, эвакуации и оказания неотложной медицинской помощи; |
| Срок реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2016 год – 410,9 тыс. руб.  2017 год – 627,63 тыс. руб.  2018 год – 573,928 тыс. руб.  2019 год – 758,523 тыс. руб.  2020 год – 736,88 тыс.руб.  2021 год – 771,420 тыс. руб.  2022 год – 1048630,00 тыс. руб.  2023 год – 1000,00 тыс. руб.  2024 год – 1000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит добиться следующих результатов:  1. снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств;  2. снижение вероятности возникновения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов путем применения новых средств регулирования дорожного движения и оптимизации их размещения.  3. нанесение разметки «Пешеходный переход» составит 15/1,8 ед./км.  4. установка и замена дорожных знаков составит 59 ед. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Пучежского муниципального района и Совет Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает на Финансовый отдел администрации района и Управление городского хозяйства и ЖКХ района, муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» осуществление текущего контроля выполнения программных мероприятий исполнителями. Управление городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации отчет о реализации муниципальной программы, согласованный с финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п. |

#### Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

1. Снижение уровня риска ДТП (с учетом изменения автопарка дорожной сети, населения города) в результате совершенствования государственной системы управления безопасности дорожного движения, совершенствования государственной политики в работе с участниками дорожного движения и повышения надежности работы водителей;
2. Снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и законопослушного поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, а также повышения эксплуатационной безопасности транспортных средств;
3. Снижение тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП и сокращение смертности в результате оказания своевременной помощи за счет уменьшения времени обнаружения ДТП, увеличения числа систем обнаружения ДТП и координации мер по спасению пострадавших, комплектации служб необходимым оборудованием для оперативного извлечения пострадавших, эвакуации и оказания неотложной медицинской помощи;
4. Снижение вероятности возникновения ДТП на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов путем применения новых средств регулирования дорожного движения и оптимизации их размещения.

#### Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Конечной целью Подпрограммы является:

- сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улицах и дорогах Пучежского городского поселения и сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение эффективности управления БДД;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и ерриторииальной сети дорог;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности;

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г.  (факт) | 2017г.  (факт) | 2018г.  (факт) | 2019г.  (факт) | 2020г.  (факт) | 2021г.  (факт) | 2022  (факт) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| Нанесение разметки «Пешеходный переход» | Ед./км. | 13/1,56 | 14/1,68 | 15/1,8 | 15/1,8 | 15/1,8 | 15/1,8 | 15/1,8 | 15/1,8 | 15/1,8 |
| Установка и замена дорожных знаков | Ед. | 59 | 71 | 42 | 44 | 46 | 46 | 13 | 20 | 20 |
| Нанесение горизонтальной разметки по городскому автобусному маршруту | км | 4,52 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

1. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского Пучежского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | Срок исполнения работ | Объемы работ, количество материалов | Стоимость работ  (тыс.руб.) |
|
| 1. | | Нанесение разметки «Пешеходный переход» | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | 1,56 км  1,8 км  1,8 км  1,8 км  1,8 км  1,8 км  1,8 км  1,8 км  1,8км | 90,4  96,7  90,4  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |
| 2. | | Нанесение горизонтальной разметки по городскому автобусному маршруту | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | 4,52 км  9,2 км  9,2 км  9,2 км  9,2 км  9,2 км  9,2 км  9,2 км  9.2 км | 80,0  89,7  89,7  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |
| 3. | | Обустройство мест остановок маршрутных транспортных средств | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | Профлист красного цвета RAL 3000-6 листов 1,1х2м, поликарбонат 1 лист 2х3м, профтруба 20х40мм -35 м. | 50,0  50,0  50,0  70,0  70,0  70,0  70,0  70,0  70,0 |
| 4. | | Замена дорожных знаков | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | Дорожный знак № 2.4-5шт.; № 1.15-5шт.; № 1.17-5шт.; № 3.1-3шт.; № 3.2-2шт.; № 2.15-5шт,; № 3.27-3шт.; № 1.22-5 шт.; № 3.28-3 шт. | 64,9  118,8  60,5  160,0  160,0  160,0  102,83  160,0  160,0 |
| 5. | | Косметический ремонт силовых ограждений на мостах | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | Эмаль ПФ-115-Белая-15 кг, зеленая-15 кг, желтая- 15 кг;, профтруба 20х40мм – 60м.п. | 18,0  18,0  20,9  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0 |
| 6. | Установка дорожных знаков «Пешеходный переход», «Осторожно дети» | | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. | Дорожный знак 5.19.1 -6шт.  Дорожный знак 5.19.2 -6шт | 28,5  28,5  20,3  40,0  40,0  40,0  30,0  40,0  40,0 |
| 8. | Содержание видеокамер (АПК «Безопасный город») | | 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023 г.  2024 г. |  | 79,1  225,93  242,128  158,523  136,880  171,420  515,8  400,0  400,0 |

**Обоснование объема плановых бюджетных расходов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения**

**Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района».**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пучежского городского поселения.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета Пучежского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период. При формировании проекта бюджета поселения объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограмм, предусмотренных данной программой, уточняется с учетом возможностей бюджета поселения. Объем бюджетных расходов программы за счет бюджета поселения включает в себя стоимость работ, материалов, а также иные расходы с учетом налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, которые несет Подрядчик при производстве работ.

Объем работ рассчитывается по фактическим показателям предыдущего года за выполненную работу, в соответствии с погодными условиями, из расчета стоимости 1 машино-часа работы специальной техники 1 чел-часа рабочего благоустройства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2016г.  (тыс. руб.) | 2017г.  (тыс. руб.) | 2018г.  (тыс. руб.) | 2019г.  (тыс. руб.) | 2020г.  (тыс. руб.) | 2021г.  (тыс. руб.) | 2022г.  (тыс. руб.) | 2023 г.  (тыс. руб.) | 2024 г.  (тыс. руб.) |
| 1. «Ремонт и содержание дорог общего пользования территории Пучежского городского поселения» | 9042,507  в т. ч. средства областного бюджета 3100,0 | 21633,88364 в т. ч. средства областного бюджета 8552,743 | 13248,84122 в т. ч. средства областного бюджета 3000,0 | 16555,68706 в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 | 37721,01759 в т.ч. средства областного бюджета 25700,03114 | 31217,44746 в т.ч. средства областного бюджета 16856,7196 | 35963,97779  в т.ч. средства областного бюджета 22364,65582 | 49132,,9293  в т.ч. средства областного бюджета  35932,9293 | 13790,00 |
| 2. «Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов Пучежского городского поселения» | 1885,993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,943,67 | 1107,51562 | 0 | 0 |
| 3. «Повышение безопасности дорожного движения Пучежского городского поселения» | 410,9 | 627,63 | 573,928 | 758,523 | 736,88 | 771,420 | 1048,630 | 1000,0 | 1000,0 |
| Итого: | 11339,4 | 22261,51364 | 13822,76922 | 17314,21006 | 38457,89759 | 33023,81113 | 38120,12341 | 50132,9293 | 14790,0 |