Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2021 № 52-п

г. Пучеж

Об утверждении муниципального плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации на территории Пучежского муниципального района

Во исполнение Постановления Правительства Ивановской области от 21.12.2020 № 646-п «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации»,  в соответствии с Приказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 25.01.2021 № 11

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации на территории Пучежского муниципального на 01.02.2021г. согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского

муниципального  района                                                              И.Н. Шипков

Приложение  к постановлению администрации Пучежского

муниципального района         от 10.02.2021    № 52-п

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации на территории Пучежского муниципального на 01.02.2021г

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 февраля 2021 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Газификация жилых домов по ул. 1-я Производственная г. Пучеж г. Пучеж, ул. 1-я Производственная Объект газификации | 227 м 1608,713 | 2018 2020-2021 Завершающая (75%-99%) | нет | - | 882.66354 федеральный бюджет - 0.0 руб | 0.0 руб | 1520,04946 | 1520,04946 | 2021г |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района д.Соловьево, д.Повалихино, д. Анисимиха Пучежского райна Распределительные сети газопровода низкого давления д.Соловьево, Повалихино Пучежского района Объект газификации | 3 177 м. 6222,548 | 2018 2020 Объект достроен (100%) | нет | - | 4305,70303 федеральный бюджет - 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2020г |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района д. Гремячево Верхнее, д. Смагино Пучежского района Распределительные сети низкого давления д.Гремячево Верхнее Объект газификации | 3 288 м. 13519,367 | 2018 2020 Объект достроен (100%) | нет | - | 8997,27803 федеральный бюджет - 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2020г |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Сроки передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Сроки списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых не начинались

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |