|  |
| --- |
|  |
| Администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 18.02.2021 № 68-п |
| г. Пучеж |

**О внесении изменений в постановление**

**администрации района от 31.12.2015 № 460-п**

В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Пучежского муниципального района, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п,

**постановляю:**

1. Внести в подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов Пучежского городского поселения» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

# 

# 5. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | - замена трубопроводов сетей теплоснабжения  - замена трубопроводов сетей водоснабжения  - замена трубопроводов сетей водоотведения  - замена насосов  - замена тепловой изоляции трубопроводов | средства бюджета Пучежского городского поселения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, МУП "Пучежская сетевая компания" | Повышение надежности функционирования инженерных сетей | 2 335,8 | 399,5 | 329,595 | 0 | 238,15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение материалов на ремонт линий водопровода ул. Первомайская, ул. Заречная, ул. Радищева, 2-ая Производственная  (труба ПЭ 100-1080 м.п., фланцевое соединение 10 шт., задвижка  Ду 250-2 шт., задвижка  Ду 200-2 шт., задвижка Ду150-4 шт., задвижка  Ду 125-2шт., задвижка  Ду 100-2шт.) | средства бюджета Пучежского городского поселения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, МУП «Пучежская сетевая компания» | Повышение надежности функционирования инженерных сетей |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Приобретение канализационных насосов на насосные станции канализации ул. 2-ая Производственная, д.8-в, ул. Маяковского, д.1а, ул. Калинина, д. 2 (5шт) | средства бюджета Пучежского городского поселения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, МУП «Пучежская сетевая компания» | Повышение надежности функционирования инженерных сетей |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Приобретение материалов на ремонт участков тепловой сети (1098 м.п.)  Утепление участков тепловой сети (862 кв.м.)  Замена запорной арматуры (28 шт) | средства бюджета Пучежского городского поселения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, МУП «Пучежская сетевая компания» | Повышение надежности функционирования инженерных сетей |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

2. [Опубликовать](garantF1://28389101.0) настоящее постановление в Правовом вестнике Пучежского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального [опубликования](garantF1://28389101.0).

Глава Пучежского

муниципального района Шипков И.Н.