# 

|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 22.09.2021 г. № 363-п |
| г. Пучеж |

# О внесении изменений в постановление

# администрации Пучежского муниципального района

**от 25.04.2019 № 213-п**

# В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12054776.0) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 №131-п «Об "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2025 годы" в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,

**постановляю:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Внести в паспорт муниципальной адресной программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района от 25.04.2019 № 213-п «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы», следующие изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы необходимо  118 744 749,60 руб., в том числе:  средства государственной корпорации - Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 116 381 729,00 руб.;  средства областного бюджета – 1 175 573,0 руб.;  средства бюджета Пучежского городского поселения на софинансирование Программы (далее средства местного бюджета) – 1 187 447,60 руб.  этап 2019 года:  средства Фонда - 0,00 руб.,  средства областного бюджета – 0,00 руб.,  средства местного бюджета - 0,00 руб.;  этап 2020 года:  средства Фонда - 84 633 089,00 руб.,  средства областного бюджета - 854 880,00 руб.,  средства местного бюджета - 863 514 ,40 руб.;  этап 2021 года:  средства Фонда – 0,00 руб.,  средства областного бюджета – 0,00 руб.,  средства местного бюджета - 0,00 руб.;  этап 2022 года:  средства Фонда – 31 748 640,00 руб.,  средства областного бюджета – 320 693,00 руб.,  средства местного бюджета - 323 933,20 руб.;  этап 2023 года:  средства Фонда – 0,00 руб.,  средства областного бюджета – 0,00 руб.,  средства местного бюджета - 0,00 руб.;  этап 2024 года:  средства Фонда – 0,00 руб.,  средства областного бюджета – 0,00 руб.,  средства местного бюджета - 0,00 руб. |

2. Приложения № 1,2,3,4 к муниципальной адресной программе « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# Глава Пучежского муниципального района И.Н. Шипков

Приложение 1  
к [Программе](#sub_1000)

# Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | х | х | 4245,2 | 231 | х |
| Итого по Пучежскому муниципальному району | | | | х | х | 4245,2 | 231 | х |
| 1 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 | | 1952 | 22.05.2015 | 112,8 | 4 | 31.12.2021 |
| 2 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | | 1955 | 22.05.2015 | 96,6 | 7 | 31.12.2021 |
| 3 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | | 1955 | 22.05.2015 | 470,5 | 25 | 31.12.2021 |
| 4 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | | 1955 | 22.05.2015 | 158,10 | 11 | 31.12.2021 |
| 5 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 | | 1954 | 22.05.2015 | 118,10 | 11 | 31.12.2021 |
| 6 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | | 1932 | 22.05.2015 | 496,0 | 27 | 31.12.2021 |
| 7 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 | | 1939 | 22.05.2015 | 377,9 | 13 | 31.12.2021 |
| 8 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | | 1939 | 22.05.2015 | 428,5 | 22 | 31.12.2023 |
| 9 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | | 1954 | 22.05.2015 | 390,0 | 18 | 31.12.2021 |
| 10 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 | | 1953 | 22.05.2015 | 371,20 | 11 | 31.12.2021 |
| 11 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 | | 1955 | 22.05.2015 | 339,70 | 31 | 31.12.2023 |
| 12 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 | | 1953 | 22.05.2015 | 221,6 | 15 | 31.12.2021 |
| 13 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | | 1953 | 22.05.2015 | 208,50 | 15 | 31.12.2023 |
| 14 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 | | 1953 | 22.05.2015 | 252,60 | 10 | 31.12.2021 |
| 15 | Пучежское городское поселение | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | | 1953 | 22.05.2015 | 203,10 | 11 | 31.12.2021 |

Приложение 2  
к [Программе](#sub_1000)

# План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | | | в том числе: | | | | | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе: | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 4245,2 | 0,0 | 371,1 | 2 904 399,0 | 0,0 | 0,0 | 3874,1 | 4586,2 | 115 840 350,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4586,2 | 115 840 350,60 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 3339,5 | 0,0 | 371,1 | 2 904 399,0 | 0,0 | 0,0 | 2968,4 | 3680,5 | 83 447 084,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3680,5 | 83 447 084,40 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 905,7 | 32 393 266,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 32 393 266,20 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Приложение 3  
к [Программе](#sub_1000)

# План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
| чел. | ед | ед | ед | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 231 | 107 | 75 | 37 | 4245,2 | 2872,5 | 1372,7 | 118 744 749,60 | 116 381 729,00 | 1 175 573,00 | 1 187 447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 170 | 86 | 58 | 28 | 3339,5 | 2237,4 | 1102,1 | 86 351 483,4 | 84 633 089,0 | 854 880,0 | 863 514 ,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 96,6 | 96,6 | 0,00 | 2 406 392,0 | 2 358 504,80 | 23 823,28 | 24 063,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 | 25 | 11 | 4 | 7 | 470,5 | 205,10 | 265,4 | 10 434 232,00 | 10 226 590,78 | 103 298,90 | 104 342,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 158,10 | 128,80 | 29,30 | 3 493 102,70 | 3 423 589,96 | 34 581,72 | 34 931,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 | 27 | 17 | 16 | 1 | 496,0 | 473,6 | 22,40 | 13 385 265,94 | 13 118 899,15 | 132 514,13 | 133 852,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 | 18 | 7 | 4 | 3 | 390,0 | 245,00 | 145,0 | 6 432 257,64 | 6 304 255,71 | 63 679,35 | 64 322,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 203,1 | 0,00 | 203,10 | 5 042 250,00 | 4 941 909,22 | 49 918,28 | 50 422,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | г. Пучеж, ул.30 лет Победы, д.5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 112,8 | 91,00 | 21,80 | 3 504 620,60 | 3 434 878,65 | 34 695,74 | 35 046,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | г. Пучеж, ул. Гоголя, д.7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 118,1 | 64,40 | 53,70 | 3 551 164,71 | 3 480 496,53 | 35 156,53 | 35 511,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.2/3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 221,6 | 191,8 | 29,8 | 5 378 173,59 | 5 271 147,93 | 53 243,92 | 53 781,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 252,60 | 231,9 | 20,70 | 6 046 991,32 | 5 926 656,2 | 59 865,21 | 60 469,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | г. Пучеж, ул. Заречная, д.7 | 13 | 8 | 6 | 2 | 377,9 | 263,9 | 114,0 | 12 292 709,10 | 12 048 084,19 | 121 697,82 | 122 927,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | г. Пучеж, ул. Островского, д.21/8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 371,2 | 245,3 | 125,9 | 12 074 764,80 | 11 834 477,0 | 119 540,20 | 120 747,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | г. Пучеж, ул. Калинина, д.4 кв.1 | 3 | 1 | - | 1 | 35,3 | - | 35,3 | 1 148 273,70 | 1 125 423,05 | 11 367,91 | 11 482,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | г. Пучеж, ул. Калинина, д.4 кв.8 | 4 | 1 | - | 1 | 35,7 | - | 35,7 | 1 161 285,30 | 1 138 175,72 | 11 496,72 | 11 612,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 61 | 21 | 15 | 6 | 905,7 | 635,1 | 270,6 | 32 393 266,20 | 31 748 640,00 | 320 693,00 | 323 933,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 | 15 | 9 | 6 | 3 | 357,5 | 244,30 | 113,20 | 12 786 345,00 | 12 531 896,73 | 126 584,82 | 127 863,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 208,5 | 104,20 | 104,30 | 7 457 211,00 | 7 308 812,50 | 73 826,39 | 74 572,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | г. Пучеж, ул. Островского, д.23/9 | 31 | 8 | 7 | 1 | 339,7 | 286,6 | 53,1 | 12 149 710,20 | 11 907 930,97 | 120 282,13 | 121 497,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4  
к [Программе](#sub_1000)

Планируемые показатели  
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0 | х | 3339,5 | 905,7 | 0 | 0 | 0 | 4245,2 | 0 | 0 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0 | х | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | x | х | х | x | x | x | x | х | x | х | х | x | x | x | x | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | x | x | 3339,5 | х | x | x | x | 3339,5 | x | x | 170 | х | х | x | x | 170 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 905,7 | х | x | x | 905,7 | x | x | x | 61 | х | x | x | 61 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | х | х | x | 0 | x | x | x | x | х | х | x | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | х | х | х | 0 | x | x | x | x | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |