| ### Администрация Пучежского муниципального района ### Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| от 23.11.2021 г. | № 442-п |
| г.Пучеж |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе»

- В целях реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского муниципального района Ивановской области № 630-п от 13.11.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.В.Золоткову.

Глава Пучежского

муниципального района                                                     И.Н. Шипков

Приложение

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от  23.11.2021 № 442-п

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе»

| Полное наименование организации | Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |  |  |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Пучежского муниципального района; Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; Управление городского хозяйства и ЖКХ района; МУ «Управление АХО»; Отдел образования и делам молодежи; Бюджетные учреждения; Ресурсоснабжающие организации; Муниципальные унитарные предприятия; Управляющие компании, товарищества собственников жилья. |  |  |  |  |  |
| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы: 1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)" (приложение № 1). 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" (приложение № 2). 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" (приложение № 3). |  |  |  |  |  |
| Полное наименование разработчиков программы | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района; МУ «Управление АХО»; Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение энергетической эффективности экономики Пучежского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов. 2. Наблюдение показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, а также сбор и анализ информации об энергоёмкости экономики района. 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 4. Внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики. 5. Развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 6. Подготовка в различных сферах экономики специалистов в области энергосбережения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | ГОДЫ | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет посе-лений | Вне- бюджет. источ-ники |
|  | 2021 | 7322 |  |  |  | 7322 |
|  | 2022 | 6545 |  |  |  | 6545 |
|  | 2023 | 4825 |  |  |  | 4825 |
|  | 2024 | 4930 |  |  |  | 4930 |
|  | 2025 | 4930 |  |  |  | 4930 |
|  | ИТОГО | 28552 |  |  |  | 28552 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Указаны в разделе 3.1. Целевые показатели программы. |  |  |  |  |  |

Введение

Муниципальная	программа	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также удовлетворяет требованиям следующих нормативных актов:

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

2. Обоснование разработки программы.

23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй 8 предусмотрены следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

В Пучежском районе имеет место целый ряд проблем, обуславливающих высокую актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к основным из которых относятся:

- избыточные затраты на энергоресурсы в жилищном фонде, муниципальном секторе, иных сферах экономики, связанные с недостаточной теплоизоляцией зданий, применением неэффективных конструкций и технологий, а также нерациональным потреблением теплоэнергетических ресурсов;

- тенденция к ухудшению экологической ситуации, связанная с проведением энергосберегающей политики (распространение энергосберегающих ртутьсодержащих ламп и отсутствие отлаженной системы их сбора и утилизации).

В целях решения данных проблем целесообразно применить программный метод к решению проблем энергоэффективности и энергосбережения в экономике Пучежского района с разработкой и принятием соответствующей программы.

3.1. Обоснование выделения подпрограмм.

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" требует выделения и расчёта целевых показателей по следующим направлениям:

- Целевых показателей, характеризующих оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере);

- Целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- Целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

С учётом этих требований и специфичности каждого из выделенных направлений целесообразно предусмотреть реализацию в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» трех специальных подпрограмм, направленных на достижение её целей:

1. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)";

2. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде";

3. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе";

Эти подпрограммы объединяют в себе комплексы энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствующих отраслях экономики Пучежского района.

3. Цели программы.

Целью программы является:

1. Повышение энергетической эффективности экономики Пучежского муниципального района.

Контроль за реализацией цели будет осуществляться через мониторинг целевых индикаторов раздела 3.1. «Целевые показатели программы».

3.1. Целевые показатели программы:

# Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. ожид. | 2022 г. план | 2023 г. план | 2024 г. план | 2025 г. план | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории Пучежского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные из отчета 22-ЖКХ (реформа) |
| 1.2. | Доля объема ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории Пучежского муниципального района | % | 65,0 | 62,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | Данные из отчета 22-ЖКХ (реформа) |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме холодной воды, потребляемой на территории Пучежского муниципального района | % | 61,0 | 57,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Данные из отчета 22-ЖКХ (реформа) |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории Пучежского муниципального района | % | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные из отчета 22-ЖКХ (реформа) |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории Пучежского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные из отчета 22-ЖКХ (реформа) |
| 1.6. | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/ кв.м | 14,8 | 15,1 | 12,2 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | Из свода опросных листов (прил.2 к расп. от 29.09.2015 г. N 222-рп) |
| 2.2. | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Данные из приложения к отчету 1-МО |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка) | куб. м/чел | 17,3 | 17,2 | 14,4 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | Из свода опросных листов (прил.2 к расп. от 29.09.2015 г. N 222-рп) |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка) | куб.м/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из свода опросных листов (прил.2 к расп. от 29.09.2015 г. N 222-рп) |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка) | куб.м/ чел | 0 | 22,1 | 67,8 | 69,8 | 71,9 | 74,1 | 76,3 | 78,6 | Из свода опросных листов (прил.2 к расп. от 29.09.2015 г. N 222-рп) |
| 2.6. | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Данные из приложения к отчету 1-МО |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | Данные из приложения к отчету 1-МО |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | Данные из приложения к отчету 1-МО |
| 3.4. | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) | кВт·ч/ кв.м | 31,64 | 30,53 | 30,2 | 30,2 | 30,15 | 30,10 | 30,05 | 30,00 | Данные из формы № 22-ЖКХ (ООО «Управдом") |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Показатель в организациях не рассчитывается |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя) | тыс. куб. м/ чел. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Показатель в организациях не рассчитывается |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./ кв.м | 0,035 | 0,030 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 4. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | т у.т./ млн. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | Тепловые электростанции отсутствуют |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т у.т./ Гкал | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 4.3. | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт·ч/ куб.м | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Показатель в организациях не рассчитывается |
| 4.4. | Доля потерь ТЭ при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | % | 9,7 | 7,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
| 4.5. | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Показатель в организациях не рассчитывается |
| 4.6. | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/ куб.м | 1,2 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
| 4.7. | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | кВт·ч/ куб. м | 0,8 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт·ч/ кв.м | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | В районе находится 47 км сетей уличного освещения |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

| Годы | Всего, тыс.руб. | из них: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 2021 г. | 7322 |  |  |  | 7322 |
| 2022 г. | 6545 |  |  |  | 6545 |
| 2023 г. | 4825 |  |  |  | 4825 |
| 2024 г. | 4930 |  |  |  | 4930 |
| 2025 г. | 4930 |  |  |  | 4930 |
| Программа всего | 28552 |  |  |  | 28552 |
| в том числе специальные подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)" |  |  |  |  |  |
| 2021 г. | * |  |  |  |  |
| 2022 г. | * |  |  |  |  |
| 2023 г. | * |  |  |  |  |
| 2024 г. | * |  |  |  |  |
| 2025 г. | * |  |  |  |  |
| ИТОГО в муниципальном секторе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |  |  |  |  |  |
| 2021 г. | 2767 |  |  |  | 2767 |
| 2022 г. | 1990 |  |  |  | 1990 |
| 2023 г. | 270 |  |  |  | 270 |
| 2024 г. | 375 |  |  |  | 375 |
| 2025 г. | 375 |  |  |  | 375 |
| ИТОГО в жилищном фонде | 5777 |  |  |  | 5777 |
| 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры". |  |  |  |  |  |
| 2021 г. | 4555 |  |  |  | 4555 |
| 2022 г. | 4555 |  |  |  | 4555 |
| 2023 г. | 4555 |  |  |  | 4555 |
| 2024 г. | 4555 |  |  |  | 4555 |
| 2025 г. | 4555 |  |  |  | 4555 |
| ИТОГО в системах коммунальной инфраструктуры | 22775 |  |  |  | 22775 |

*Примечание: средства на мероприятия по энергосбережению в муниципальном секторе (бюджетной сфере) заложены в рамках реализации соответствующих муниципальных программ в конкретной сфере (образовании, культуре, физкультуре и спорте)

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)»

1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района; Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района; Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; МУ «Управление АХО». |  |  |  |  |  |
| Координатор (ответственный исполнитель) | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района; Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; МУ «Управление АХО»; Бюджетные и казенные учреждения. |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Пучежского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы* | ГОДЫ | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет посе-лений | Вне- бюджет. источ-ники |
|  | 2021 | - | - | - | - | - |
|  | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | 2023 | - | - | - | - | - |
|  | 2024 | - | - | - | - | - |
|  | 2025 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Указаны в пункте 2 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» раздела 3.1. Целевые показатели программы. |  |  |  |  |  |

*Примечание: средства на мероприятия по энергосбережению в муниципальном секторе (бюджетной сфере) заложены в рамках реализации соответствующих муниципальных программ в конкретной сфере (образовании, культуре, физкультуре и спорте)

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)».

В 2018 - 2020 годах осуществлялась работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления:

- муниципальные учреждения разработали и реализуют собственные планы (программы) по энергосбережению;

- осуществлялось оснащение муниципальных учреждений приборами учета потребления энергоресурсов. На конец 2020 года оснащенность приборами учета составляла 100 % - по электроэнергии, 90,0 % - по воде, 93,8 % - по теплоэнергии;

- осуществлена замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами;

- в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях определены лица, ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения;

- продолжается работа по выполнению комплекса энергосберегающих мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в соответствующих бюджетных сферах – образовании, культуре, сфере физкультуры и спорта: замена оконных блоков на энергоэффективные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования.

Основные показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2018 - 2020 годы представлены в таблице раздела 3.1. Целевые показатели программы по пункту 2 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)».

# 3. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)»

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Экономия ресурсов (т.у.т.) | Экономия ресурсов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (в соответствии с разработанными программами): | Муниципальные учреждения (в соответствии с программами энергосбережения учреждения) |  |  |
| 1. | Мероприятия по снижению теплопотребления: | - // - |  |  |
| 1.1. | Оснащение современными приборами учета тепла муниципальных учреждений и обеспечение их функционирования. | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 1.2. | Проведение мероприятий по теплосбережению (замена окон и дверей на улучшенные, утепление фасадов, чердаков, подвалов зданий). | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 1.3. | Модернизация, ремонт, замена систем отопления с улучшением свойств теплоотдачи. | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 2. | Мероприятия по снижению потребления электроэнергии | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 2.1. | Замена светильников и ламп на аналогичные с меньшими характеристиками по энергопотреблению | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 2.2. | Замена или модернизация электрооборудования на аналогичное с меньшими характеристиками по энергопотреблению | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 3. | Мероприятия по снижению потребления воды | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 3.1. | Замена труб системы водоснабжения с железных на пластиковые. | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 3.2. | Плановая замена счетчиков потребления воды | - // - | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 4. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; Администрации всех сельских поселений; | - | - |
| 5. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.* | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; Администрации всех сельских поселений; | - | - |
| 6. | Установление лимитов (норм) потребления энергии и ресурсов для муниципальных учреждений с учетом снижения объемов потребления коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями федерального законодательства. | Финансовый отдел администрации района | - | - |

* Мероприятие предполагает выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки таких объектов на учет и признания права муниципальной собственности на такие объекты. Последним этапом данного мероприятия должны стать продажа объектов, передача их в аренду, заключение договоров на эксплуатацию с теплоэлектросетевыми организациями.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы Указаны в пункте 2 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» раздела 3.1. Целевые показатели программы.

приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилищном фонде»

1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района; ООО «Управдом» |  |  |  |  |
| Координатор (ответственный исполнитель) | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района; |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Администрации Затеихинского сельского поселения; Администрации Илья-Высоковского сельского поселения; Администрации Мортковского сельского поселения; Администрации Сеготского сельского поселения; Управляющие компании; |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности деятельности жилищного фонда Пучежского муниципального района. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | ГОДЫ | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюдж. источники |
|  | 2021 | 2767 | - | - | 2767 |
|  | 2022 | 1990 | - | - | 1990 |
|  | 2023 | 270 | - | - | 270 |
|  | 2024 | 375 | - | - | 375 |
|  | 2025 | 375 | - | - | 375 |
|  | ИТОГО | 5777 | - | - | 5777 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Указаны в пункте 3 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» раздела 3.1. Целевые показатели программы. |  |  |  |  |

2. Анализ текущей ситуации в сфере

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе Пучежского муниципального района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств.

В секторе жилищного фонда сосредоточен существенный потенциал энергосбережения. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде происходит в соответствии с планами управляющих компаний на соответствующий финансовый год.

За счет средств собственников жилья в районе проводится работы по регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, утепление чердачных перекрытий и подвалов, замена окон в местах общего пользования. На данные работы за 2018-2020 годы израсходовано - 1486 тыс.руб.

3. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Мероприятия по повышению эффективности  использования энергетических  ресурсов  в жилищном фонде предполагается осуществлять по направлениям:

1) Поверка общедомовых приборов учета;

2) Внедрение энергосберегающих технологий в виде:

-  замены ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- замены старых окон на современные с применением тройных стеклопакетов;

- замены старых дверей на современные;

- использование при освещении лестничных клеток жилых домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов;

3) проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде необходимо:

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилого фонда;

- обеспечить доступ населения к информации по энергосбережению.

Механизм  реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценкой достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

3. Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

| № | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Затраты на реализацию, всего, тыс.руб. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда. | 2021-2025 | ВСЕГО: | 5777 | 2767 | 1990 | 270 | 375 | 375 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5777 | 2767 | 1990 | 270 | 375 | 375 |  |
| 1.1 | Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах (МКД) (ремонт дверей, остекление окон и др) | 2021-2025 | ВСЕГО: | 4747 | 2647 | 1500 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4747 | 2647 | 1500 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД | 2021-2025 | Всего |  |  |  |  |  |  | Мероприятие |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  | не требует |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  | финансирования |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Учет энергетических ресурсов. | 2021-2025 | ВСЕГО: | 1030 | 120 | 490 | 70 | 175 | 175 | Мероприятие |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  | не требует |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  | финансирования |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1030 | 120 | 490 | 70 | 175 | 175 |  |
| 2.1 | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилом фонде | 2021-2025 | ВСЕГО: | 1030 | 120 | 490 | 70 | 175 | 175 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1030 | 120 | 490 | 70 | 175 | 175 |  |
| 2.2 | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в жилом фонде | 2021-2025 | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета электрической энергии в жилом фонде | 2021-2025 | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | Мероприятие |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  | не требует |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  | финансирования |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования. | 2021-2025 | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах жилого фонда. | 2021-2025 | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не требует финансирования |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | ВСЕГО: | 5777 | 2767 | 1990 | 270 | 375 | 375 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5777 | 2767 | 1990 | 270 | 375 | 375 |  |

# 4. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Экономия ресурсов (т.у.т.) | Экономия ресурсов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья | По мере внедрения мероприятий | По мере внедрения мероприятий |
| 1.1. | Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах (МКД) (ремонт дверей, остекление окон и др.) | - // - |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | - // - |  |  |
| 2. | Учет энергетических ресурсов . | - // - |  |  |
| 2.1. | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилом фонде | - // - |  |  |
| 2.2. | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в жилом фонде | - // - |  |  |
| 2.3 | Установка и поверка современных общедомовых приборов учета электрической энергии в жилом фонде | - // - |  |  |
| 3 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования. | - // - |  |  |
| 3.1 | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах жилого фонда. | - // - |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы указаны в пункте 3 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» раздела 3.1. Целевые показатели программы.

приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района; Администрация Пучежского городского поселения; Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; |  |  |  |  |
| Координатор (ответственный исполнитель) | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Затеихинского сельского поселения; Администрация Илья-Высоковского сельского поселения; Администрация Мортковского сельского поселения; Администрация Сеготского сельского поселения; Энергоснабжающие организации. |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности деятельности систем коммунальной инфраструктуры Пучежского муниципального района. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | ГОДЫ | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюдж. источники |
|  | 2021 | 4555 |  |  | 4555 |
|  | 2022 | 4555 |  |  | 4555 |
|  | 2023 | 4555 |  |  | 4555 |
|  | 2024 | 4555 |  |  | 4555 |
|  | 2025 | 4555 |  |  | 4555 |
|  | ИТОГО | 22775 |  |  | 22775 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Указаны в пункте 4 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» раздела 3.1. Целевые показатели программы. |  |  |  |  |

2. Анализ текущей ситуации в сфере «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», программами энергосбережения предприятий коммунальной сферы в 2018-2020 годах проводились мероприятия по повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.

В данной сфере в Пучежском районе функционировали предприятия:

На объектах водоснабжения - МУП «Пучежская сетевая компания», ООО «Илада».

На объектах теплоснабжения – ООО «Берег», ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», МУП «Пучежская сетевая компания», АО «Пучежская МТС».

На объектах энергоснабжения – ОАО «Объединенные электрические сети» Пучежский участок, ПАО «Россети Центр и Приволжье» Пучежский РЭС.

За прошедший период проводились следующие работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:

1. На объектах системы уличного освещения (опоры ЛЭП) ежегодно производится замена обычных ламп накаливания на лампы с более низкими характеристиками энергопотребления (ртутные лампы ДРЛ-160 и ДРЛ-250) в количестве около 100 шт.

2. В системе теплоснабжения произведена замена котельных с угольно-мазутных на газовые в 2013-2014 годах.

3. На объектах водоснабжения и канализации МУП «Пучежская сетевая компания» и ООО «Илада» ежегодно выполняется капитальный ремонт, замена сетей водоснабжения с восстановлением до нормативного значения.

Все вышеперечисленные мероприятия позволили повысить Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

3. Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

| № | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирования | Затраты на реализацию, всего, тыс.руб. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по мероприятиям подпрограммы |  | ВСЕГО: | 22775 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22775 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения. | 2021-2025 | Всего: | 10325 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10325 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |  |
| 1.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей водоснабжения с восстановлением до нормативного значения. | 2021-2025 | ВСЕГО: | 2450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |  |
| 2 | Мероприятия по снижению удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения: - замена обычных ламп накаливания на лампы с улучшенными характеристиками энергопотребления; - замена светильников с обычных на светодиодные; | 2021-2025 | ВСЕГО: | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |

# 4. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Экономия ресурсов (т.у.т.) | Экономия ресурсов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по снижению аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях: |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Теплогенерирующие (теплоснабжающие) предприятия: ООО «Берег», МУП «Пучежская сетевая компания», ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 1.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей водоснабжения с восстановлением до нормативного значения. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; Предприятия, обслуживающие водопроводные сети: ООО «Илада», МУП «Пучежская сетевая компания» | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |
| 2. | Мероприятия по снижению удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района; ОАО «Объединенные электрические сети» Пучежский участок | по результатам мероприятий | по результатам мероприятий |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы указаны в пункте 4 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» раздела 3.1. Целевые показатели программы.