Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2022 № 86-п

г. Пучеж

Об утверждении муниципального плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, на территории Пучежского муниципального района

при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации

Во исполнение Постановления Правительства Ивановской области от 21.12.2020 № 646-п «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации»,  в соответствии с Приказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 25.01.2021 № 11 «Об утверждении типовой формы Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и Инструкции по заполнению типовой формы Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, на территории Пучежского муниципального района при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации на 01.02.2022г. согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского

муниципального  района                                                              И.Н. Шипков

Приложение  к постановлению администрации Пучежского

муниципального района         от 24.02.2022  № 86-п

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Пучежскому муниципальному району Ивановской области

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Перевод жилых домов в г.Пучеж на индивидуальное отопление Объект газификации | 32квартиры 3 248 ,35400 | 2012 2012-2012 Объект достроен (100%) | нет | - | 3 248 ,35400 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2012 |
| 2 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Строительство уличного газопровода для газификации жилых домов г. Пучеж Объект газификации | 0,464км 1 805, 49228 | 2013 2013-2013 Объект достроен (100%) | нет | - | 1 805, 49228 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2013 |
| 3 | Газификация жилых домов по ул. 1-я Производственная г. Пучеж г. Пучеж, ул.1-я Производственная объект газификации | 727 м. 882,66354 | 2018 2020-2021 Завершающая (75-99%) | нет | - | 882,66354 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2021г. |
| 4 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Распределительные сети газопровода низкого давления д. Привалово, Дмитриево Большое (ПСД) | -(ПСД) 8 531, 20000 | 2018 2018-2019 Объект достроен (100%) | нет | - | 8 531, 20000 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2018 |
| 5 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Распределительные сети газопровода низкого давления д.Соловьево, Повалихино Пучежского района д.Соловьево, д.Повалихино, д. Анисимиха Пучежского райна Объект газификации | 3 177 м. 6222,548 | 2018 2020 Объект достроен (100%) | нет | постановление Правительства Ивановской области от 17.09.2019 № 378-п | 4305,70303 в т.ч. федеральный бюджет 3964,28963 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2020г. |
| 6 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Распределительные сети низкого давления д.Гремячево Верхнее . Гремячево Верхнее, д. Смагино Пучежского района Объект газификации | 3 288 м. 13519,367 | 2018 2020 Объект достроен (100%) | нет | постановление Правительства Ивановской области от 17.09.2019 № 378-п | 8997278,03 руб в т.ч. федеральный бюджет 8283,79381 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | 2020г. |
| 7 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Строительство блочно- модульной котельной д. Летнево (ПСД) | -(ПСД) 3 535,35354 | 2013 2013-2013 Готовится Акт о списании (0%) | нет | - | 3 535,35354 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | Списание незавершенного строительства |
| 8 | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района Строительство блочно-модульной котельной с Зарайское Пучежского района ПСД | -(ПСД) 2 828 ,28283 | 2013 2013-2013 Готовится Акт о списании (0%) | нет | - | 2 828 ,28283 в т.ч. федеральный бюджет 0,00 | 0.0 руб | 0.0 руб | 0.0 руб | Списание незавершенного строительства |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Сроки передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Сроки списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых не начинались

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ – основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |