|  |
| --- |
|  |
| **Администрации Пучежского муниципального района**  **Ивановской области** |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| **от07 .06.2022 г. № 324 -п** |
| г. Пучеж |

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы» от 24.11.2017г. № 656-п**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A6568565E30170848B9A84CE3CD9166637BF47D5E2F56D2065556F8391F97A010FHES1K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

**постановляю:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы»**,** утвержденную постановлением администрации Пучежского муниципального района от 24.11.2017 № 656-п следующие изменения:

1.1 Строку 2.1 паспорта программы исключить из паспорта программы;

1.2 Строку 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы,  - местный бюджет:  2018 год – 0,00 руб.,  2019 год –0,00 руб.  2020 год – 214132,56 руб.  2021 год - 341119,16 руб.  2022 год - 275919,44 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  - областной бюджет:  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год – 832748,52 руб.  2021 год - 1180995,70 руб.  2022 год - 1798580,00 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  - федеральный бюджет:  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 19800000,00 руб.  2021 год - 20295000,00 руб.  2022 год - 0,00 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 25309,95 руб.  2021 год - 39482,65руб.  2022 год - 26000,00 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  - иные внебюджетные источники  2018 год - 0,00 руб.,  2019 год - 0,00 руб.  2020 год - 0,00 руб.  2021 год - 11300,00руб.  2022 год - 42500,00 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб. |

1.3 Раздел 2. «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

В настоящее время состояние дворовых территорий характеризуется следующими показателями:

- на территории поселения находится 100 МКД;

- площадь асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД составляет 4,6 тыс.кв.м., (64,7 % от общей площади дворовых территорий).

Благоустройство дворов жилищного фонда Пучежского городского поселения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы и по озеленению территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского поселения. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

На территории Пучежского городского поселения имеются территории общего пользования (летний парк, стадион, скверы, набережная реки Волга, городская площадь и др.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода для решения вопросов благоустройства данных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, посадка деревьев, кустарников, формовочная обрезка кроны деревьев, уход за зелеными насаждениями;

-освещение территорий;

-устройство пешеходных дорожек;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление клумб, цветников.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета[[1]](#footnote-1);

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения Пучежского городского поселения, улучшить условия для отдыха для населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется в соответствии со следующими Порядками:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 г.

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024г.»;

**-** Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024г.».

1.4. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

**4. Характеристика основных мероприятий программы.**

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Пучежского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. (адресный перечень, дворовые территорий которые подлежат благоустройству приведен в Приложении 2 к программе)

- Благоустройство общественной территории (адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определенный по итогам инвентаризации, приведен в Приложении 2 к программе).

- Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории:

- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Кинешма при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Заключение соглашений, муниципальных (государственных) контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий).

Исключение составляют:

- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений, муниципальных (государственных) контрактов, договоров продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаи заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

1.5 Таблицу 2 пункта 5 «Состав и ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия/ источник финансирования | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пучежского городского поселения» в т.ч. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,  Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Пучежского городского поселения» в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 20010,52632 | 20510,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10,52632 | 10,78947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 205,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 19800,0 | 20295,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив", в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 843,66471 | 1316,08761 | 2142,99944 | 0,0 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 185,60624 | 289,30926 | 275,91944 | 0,0 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 632,74852 | 975,9957 | 1798580,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,300 | 42,500 | 0,00 | 0,00 |
| - средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 25,30995 | 39,48265 | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Иные мероприятия, направленные на эффективную реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пучежском городском поселении» в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 41,02043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского поселения | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 41,02043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | |  | 0,00 | 0,00 | 20872,19103 | 21867,89751 | 2142,99944 | 0,0 | 0,00 |

1.6. Приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения

«Формирование современной

городской среды»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов\***

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 4 | Установка скамеек |
| 5 | Установка урн |

**Примерный перечень элементов благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Скамья |
|  | Скамья-диван |
| Примерный перечень элементов благоустройства | Урны для мусора |

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов\***

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение дворовых территорий |
| 4 | Ограждение газонов |
| 5 | Ремонт тротуаров |
| 6 | Устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним |
| 7 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения |
| 8 | Устройство ливнеприемников |
| 9 | Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания |

**Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД**

1.7. Приложение 2 к программе дополнить следующей таблицей:

**«Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адресная часть объекта** | **2018-2024 годы** |
| 1 | ул. Мичурина д.37 г. Пучеж, |  |
| 2 | ул. Максима Горького д.12, г. Пучеж, |  |
| 3 | ул. Заводская д.8/1, г. Пучеж, |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы д.18/1 г. Пучеж |  |
| 5 | ул. Революционная д. 9А, г. Пучеж |  |

1.8. Таблицу «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ» Приложения 3 к программе изложить в следующей редакции:

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | | |
| Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | С бордюром  3276 | | Без бордюра  974 | |
| Установка бортового камня | 1 м.п. | 1251 | | | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 2500 | | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 8500 | | | |
| Установка урны | 1 шт. | 520 | | | |
| Стоимость урны | 1 шт. | 4000 | | | |
| Стоимость наружного освещения | 1 п. м. | По опорам  2520 | Над подъездом дома  1050 | | Под землей  2100 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 8500 | | | |

1.9. Приложение 4к программе изложить в следующей редакции:

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4.Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении ими неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Управление городского хозяйства и ЖК района Администрации Пучежского муниципального района (далее Управление городского хозяйства).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление городского хозяйства не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление городского хозяйства не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

6. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 80%, а для заинтересованных лиц - не менее 20%.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и опубликовать в «Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского муниципального района И.Н. Шипков

1. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, образованы и поставлены на кадастровый учет. В связи с этим проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которые софинансируются из областного бюджета, не требуется. [↑](#footnote-ref-1)