|  |
| --- |
| Герб_района23 |
| Администрация Пучежского муниципального районаИвановской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 19.01.2023 г. № 31-п

## г. Пучеж

**О внесении изменений в постановление администрации района**

**от 29.01.2021 № 32-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2021-2023 годы»**

В соответствии с [Жилищным кодексом](garantF1://12038291.0) Российской Федерации, [Законом](garantF1://28274150.0) Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области [от 31.12.2013 № 579-п](garantF1://28283087.6000) "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", [от 30.04.2014 № 164-п](garantF1://28283605.1008) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 05.10.2020 № 487-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2021-2023 годы», постановлением администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 № 222-п

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.01.2021 № 32-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2021-2023 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района и в государственной информационной –телекоммуникационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Пучежского

муниципального района И.Н.Шипков

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 19.01.2023 г. № 31-п

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 29.01.2021 № 32-п

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района**

**Ивановской области, на 2021 - 2023 годы**

# Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Год проведения капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 21 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 436,3 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 365 903,73 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 44 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 421 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 510 714,11 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 36/8 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 421,5 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1 574 301,48 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 23 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 897,3 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 2 437 356,13 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Приволжская | 8 | 1969 |  | кирпич | 4 | 3 | 1596,9 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 380 504,30 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | 50 лет ВЛКСМ | 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 571,1 | 2021 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 1 566 601,54 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 6/5 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 407,0 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 958 541,98 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Советская | 12 | 1985 |  | кирпич | 5 | 7 | 6218,4 | 2021 | Капитальный ремонт фундамента | 4 087 603,06 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 16-а | 1991 |  | панельный | 5 | 6 | 5088,1 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 19 660 825,45 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заводская | 10 | 1968 |  | кирпич | 4 | 1 | 2607,4 | 2022 | Капитальный ремонт крыши | 8 112 667,24 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 36 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 342,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 789 592,40 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 6/2 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 395,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 932 054,67 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 16 | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 421,6 | 2023 | Капитальный ремонт фасада | 992 927,02 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 38 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 337,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 776 467,07 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Заречная | 40 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 338,2 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 778 769,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Павла Зарубина | 5 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 432,3 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 995 452,89 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Кирова | 66 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 464,9 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 1 070 520,58 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, город Пучеж | Ленина | 4 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 332,5 | 2023 | Капитальный ремонт крыши | 765 644,43 |
| Итого 18 домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 756 447,84 |