Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2026 г.                                                                                               № 291 -п

г. Пучеж

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2027-2029 годы в Пучежском муниципальном районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области", от 30.04.2014 N 164-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области"от 22.05.2026 № 203-п, «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области на 2027-2029 годы» постановлением администрации Пучежского муниципального района «Об утверждении муниципально адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных территории Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 г. № 222

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2027-2029 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление  в Правовом вестнике Пучежского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2027.

| Исполняющий полномочия Главы Пучежского муниципального района, первый заместитель главы администрации Пучежского муниципального района | С.В. Столбов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации Пучежского

муниципального района

от 05.06.2026 г. № 291-п

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района

Ивановской области, на 2027 - 2029 годы

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории  Пучежского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2027 - 2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  | Материал стен | Ко- ли-чест-во эта-жей | Ко- ли- чест-во по- дъез-дов | Общая пло-щадь МКД (кв. м) | Год прове-дения капитального ремон-та | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксп-луа-та-цию | заверше-ния послед-него капи-тального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Ленина | 22/4 | 1956 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 406,6 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2 578 514,12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Заречная | 36 | 1962 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 341,4 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2 137 899,89 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Заречная | 38 | 1962 | 0 | кирпиче | 2 | 1 | 340,5 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2 103 897,51 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Павла Зарубина | 5 | 1954 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 439,2 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 2 714 523,66 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Кирова | 66 | 1962 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 461,8 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 3 018 915,83 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Приволжская | 2 | 1973 | 0 | кирпич | 6 | 4 | 2663,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6 567 884,23 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Советская | 6 | 1981 | 0 | кирпич | 6 | 6 | 5593,3 | 2027 | капитальный ремонт крыши | 6 937 363,16 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Советская | 5 | 1975 | 0 | Кирпич | 6 | 4 | 4116,7 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей* | 10 152 070,37 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Советская | 8 | 1974 | 0 | кирпич | 6 | 4 | 4142,3 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей* | 10 215 201,76 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | 2-я Производственная | 12 | 1975 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 789,6 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 4 641 325,42 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | 1-я Производственная | 2-а | 1975 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 864,9 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 5 227 158,16 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Павла Зарубина | 9-а | 1977 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 374,1 | 2029 | капитальный ремонт крыши | 2 873 201,45 |
|  |  | ИТОГО 12 домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 167 955,56 |

Таблица 2. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год проведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | в том числе, предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом |  |  | элетроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Советская | 5 | 2027 | 10 152 070,37 | 1 953 621,15 | 4 742 891,24 | 0,00 | 1 140 572,90 | 1 614 857,91 | 700 127,17 |
| Пучежский муниципальный район | Пучежское городское поселение, г. Пучеж | Советская | 8 | 2027 | 10 215 201,76 | 1 965 769,89 | 4 772 385,25 | 0,00 | 1 147 665,64 | 1 624 900,02 | 704 480,96 |